캡스톤디자인 진행 보고서

출석 인정 및 주차별 진행 상황 보고

1. 교과목 정보

| 교과목명 | 캡스톤디자인 |
| --- | --- |
| 제출 목적 | 출석 인정 및 주차별 진행 상황 보고 |
| 팀명 | (추후 확정 예정) |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |
| 작성자 | 김태성 (모바일 앱 개발 담당) |

2. 팀 구성 및 역할

| 역할 | 이름 | 담당 분야 |
| --- | --- | --- |
| 팀장 | 김미현 | 프로젝트 총괄 및 일정 관리 |
| 하드웨어 / 센서 / 서기 | 백승엽 | 하드웨어 설계, 데이터 수집, 회의 기록 |
| 모바일 앱 개발 | 김태성 | 스마트워치 데이터 수신 앱 및 복지사용 앱 개발 |
| 네트워크 | 왕상민 | 통신 및 네트워크 구성, 중앙 서버 연동 |
| AI | 신수형 | 인공지능 모델 설계 및 데이터 분석 |

3. 프로젝트 개요

본 팀은 IoT 및 AI 기술을 활용한 캡스톤디자인 프로젝트를 진행하고 있다. 초고령화 사회에서 증가하는 독거노인·만성질환 노인을 대상으로, 스마트워치를 통해 일상생활 움직임 데이터(3축 가속도·각속도)를 수집하고, AI 모델이 이상 패턴을 감지하여 사회복지사에게 실시간 알림을 전달하는 "이동건강 상태 변화 모니터링 시스템"을 구현한다. 주요 구성요소는 갤럭시 워치(데이터 수집) → 스마트폰(Bluetooth 수신) → Jetson Nano(AI 분석) → 중앙 서버(PostgreSQL) → 복지사 모바일 앱(알림)으로 이루어진다.

4. 주차별 진행 내용

3월 11일 (1주차)

• 캡스톤디자인 경진대회(산학협력학회 / 산학기술학회) 일정 확인 – 접수 10월 초~11월 중

• 2023~2025년 입상작 주제·일정 조사 및 트렌드 분석 과제 부여

• 팀 구성 및 역할 분담 완료 (팀장: 김미현, 하드웨어/서기: 백승엽, 앱: 김태성, 네트워크: 왕상민, AI: 신수형)

• 관심 분야: 의료·사회복지 분야 우선 탐색

• 논문 마감 기한 확인: 10월 31일 / 3페이지 제한

3월 18일 (3주차)

• 개인별 키워드 지정: 김태성(공장), 백승엽(의료), 신수형(의료), 왕상민(사회문제), 김미현(사회문제)

• 객관적 데이터 기반 발표 준비 요구 (통계 자료·실제 수치 활용)

• 팀 운영 방식 확정: 팀장 주 2회 진행상황 체크 → 서기 취합·발표

• 주제 범위: 공장·의료·사회문제 3개 키워드 내 변경 가능

3월 25일 (4주차)

• [김태성] 주제 변경(공장→의료): 제조업 사고 원인 분석, 기존 제품과의 차별화 방향 탐색

• [백승엽] 만성질환 고령인 모니터링 문제 제시 (사망 원인 80%, 고령자 의료비 43%)

• [신수형] 급성 심정지 대응 드론 아이디어 → AED 탑재 불가로 캡스톤 진행 불가 판정

• [김미현] 독거노인 증가 문제 제시, 각도 조절 카메라·센서 기반 모니터링 아이디어

• 피드백: 실현 가능성보다 아이디어와 객관적 근거 중심

4월 1일 (5주차)

• 사회복지 차원의 노인 보행 모니터링 현황 자료 조사 과제 부여

• ICEE 캡스톤디자인 연계사업 신청 안내 (다학제융합형 우선, 탈락 시 산학연계형 재신청)

• 예산: H/W 130만원 / S/W 90만원 이내, 1차 신청 4월 14일 / 2차 신청 4월 27일

• [교수님 제안 주제] 일상생활 데이터와 강건한 모델링을 통한 이동건강 상태 변화 모니터링 시스템

• [왕상민] 자연재해·식량 안보 주제 발표 – 목적 불명확 등 피드백 수렴

• [김태성] 시각장애인 이동 및 의료 접근성 향상 IoT 시스템 주제 발표

4월 8일 (6주차)

• 교수님 제안 주제로 프로젝트 방향 확정: "이동건강 상태 변화 모니터링 시스템"

• 4월 10일 신청서 제출

• [백승엽] 스마트워치 탐색: 가속도·자이로 센서 필수, SDK 제공 모델, 4월 9일까지 교수님 이메일 제출

• [김미현] 시스템 구성도 구상: 워치→베이스스테이션→서버 흐름, 4월 9일까지 교수님 이메일 제출

• [신수형] 수집 데이터 AI 학습: 움직임 패턴 분석, 개인 맞춤 패턴 분석 검토

4월 15일 (7주차)

• 캡스톤디자인 신청서 반려 – 지원금으로 스마트워치 구매 불가 판정

• 예산 수정 및 재제출: Jetson Nano 50만원 + SSD 1TB 40만원 구매 예정

• 시스템 구성도 수정: 블루투스 아이콘 제거, 이상 감지→알림 생성 화살표 추가, 복지사 단말기 연결

• [신수형] Nvidia Jetson Nano 활용 AI 모델 구동 제안

• [백승엽] 스마트워치 데이터 전달 API 탐색

• [김태성] 3축 가속도·각속도(총 6개 정보) 출력 테스트 앱 제작, 스마트폰→Jetson Nano 전송 방법 탐색

• [왕상민] Jetson Nano → 서버 데이터 전달 방법 탐색, DB 구축

4월 22일 (8주차)

• 교수님 소유 Galaxy Watch 2개, 김미현님 소유 Galaxy Watch 7 1개 – 실착용 데이터 수집 예정

• [백승엽] 교수님 연구실에서 워치 2개 수령, Samsung SDK 권한 확보, API 데이터 수집 방법 탐색 후 김태성에게 전달

• [김태성] 6개 센서 정보(가속도 3축·각속도 3축) 출력 테스트 앱 제작, 스마트폰→Jetson Nano 전송 방법 탐색

• [신수형] 워치→Jetson Nano 직접 전송 가능성 확인, 더미 데이터 활용 서버 분석 테스트

• [왕상민] Jetson Nano→서버 전송 방법 탐색, DB 구축 (SQLite / PostgreSQL)

• [김미현] 참고문헌서 작성, 예산 계산

5월 13일 (11주차) — 5월 6일 수업 없음

• 미팅 2회 남음 (5월 20일, 5월 27일)

• 5월 27일 이후 프로젝트 지속 여부 팀장에게 의견 전달 (6월 초 마감)

• 지속 시: 7~8월 온라인 진행, 9월 테스트 기간, 학술대회 일정 맞춤

• 작업 막힌 부분은 포장 없이 그대로 제출, 납득 가능한 근거 첨부

• [김태성] 블루투스 재연결 자동화 기능 구현, 젯슨나노 외부 접속 중계 방법 탐색, 인터뷰(복지사 면담) 기획

• [왕상민] 젯슨나노→중앙서버 연결 방법 탐색, DB 선정

• [백승엽] 스마트폰↔젯슨나노 통신 방법 탐색 및 시행착오 발표 준비

• [신수형] 공개 데이터로 AI 모델 학습 진행

• [김미현] DB 조사 – Firebase 유료화로 SQLite(Jetson Nano) / PostgreSQL(중앙 서버) 결정

5월 20일 (12주차)

• 5월 27일 최종 발표 준비: 지금까지 작업 내용 PPT로 정리, 활동 제출용 자료(PPT/PDF) 준비

• 교수님 제시 가이드라인 숙지 및 발표 점검

• [김태성] 스토리보드 제작 우선, 사회복지사 면담(앱 필요 기능 파악), 면담 불가 시 대체 근거 준비

• [김미현] 5월 21일 오후 4시 교수님 미팅 예정

5. 현재 진행 성과 (12주차 기준)

• 프로젝트 주제 확정: "일상생활 데이터와 강건한 모델링을 통한 이동건강 상태 변화 모니터링 시스템"

• 시스템 구성도 완성: Galaxy Watch → 스마트폰(BT) → Jetson Nano(AI) → PostgreSQL 서버 → 복지사 앱

• Samsung Health SDK 권한 확보 및 가속도·자이로 데이터 수집 API 탐색 완료

• 6축 센서 데이터(3축 가속도 + 3축 각속도) 출력 테스트 앱 제작 진행

• AI 모델: 공개 데이터 기반 이상 움직임 패턴 학습 진행 (Jetson Nano 탑재 예정)

• DB 아키텍처 결정: Jetson Nano(SQLite) + 중앙 서버(PostgreSQL)

• 하드웨어 예산 확정: Jetson Nano 50만원 + SSD 1TB 40만원 (총 130만원 이내)

• Galaxy Watch 3개 확보 (교수님 2개, 팀원 1개) – 실착용 데이터 수집 준비 완료

6. 문제점 및 개선 방향

| 문제점 | 개선 방향 |
| --- | --- |
| 캡스톤 지원금 신청 반려 | Jetson Nano·SSD 중심으로 예산 재구성 후 재신청 |
| Jetson Nano 외부 접속 불가 | 중계 서버(Reverse Proxy / VPN 등) 방법 탐색 중 |
| 스마트워치 데이터 전송 경로 불확실 | BT 페어링 앱 → 스마트폰 → Jetson Nano 경로 확정, 직접 전송 가능성도 병행 검토 |
| 복지사 앱 기능 명세 부재 | 5월 27일 이전 스토리보드 작성 및 사회복지사 면담을 통한 요구사항 수집 예정 |
| AI 모델 개인화 학습 구현 시기 미결 | 기본 이상 패턴 탐지 모델 먼저 완성 후 개인 맞춤 기능 단계적 추가 |

7. 향후 계획

| 일정 | 내용 |
| --- | --- |
| 5월 27일 | 지금까지 작업 내용 PPT 발표 및 활동 자료 제출 |
| 6월 초 | 프로젝트 지속 여부 최종 결정 |
| 7월 ~ 8월 | 온라인(Zoom) 집중 개발: 앱·AI 모델·서버 통합 구현 |
| 9월 | 시스템 통합 테스트 및 실착용 데이터 검증 |
| 10월 초 | 시스템 완성 및 논문 초안 작성 |
| 10월 31일 | 학술 논문 마감 (3페이지) |
| 10월 초 ~ 11월 중 | 산학협력/산학기술학회 캡스톤디자인 경진대회 접수 |