# 캡스톤디자인 주차별 진행 보고서

| 주차 | 1주차 |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.03.11 ~ 2026.03.17 |
| 팀명 | (추후 확정 예정) |
| 작성자 | 김태성 |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |

## 1. 기본 정보

- 교과목: 캡스톤디자인 (매주 수요일 10:45~12:00)

- 팀 구성 및 역할 분담 완료

- 관심 분야: 의료·사회복지 분야 우선 탐색

- 경진대회: 산학협력학회/산학기술학회 캡스톤디자인 경진대회 (접수 10월 초~11월 중)

- 논문 마감: 10월 31일 (3페이지 제한)

## 2. 이번 주 목표

- 캡스톤디자인 경진대회 일정 파악

- 2023~2025년 입상작 주제·일정·상금 조사 및 트렌드 분석

- 팀 구성 및 역할 확정

- 팀명 결정 (다음 주까지)

## 3. 진행 내용

- 캡스톤디자인 경진대회(산학협력학회/산학기술학회) 일정 확인

- 입상작(2023~2025) 조사 과제 부여 – 주제·일정·상금 표 정리 후 발표

- 팀 구성 완료: 팀장 김미현, 하드웨어/센서/서기 백승엽, 모바일 앱 김태성, 네트워크 왕상민, AI 신수형

- IoT + AI 융합 프로젝트 방향 설정

- 의료·사회복지 분야를 주요 탐색 분야로 설정

## 4. 개인별 수행 작업

| 김미현 (팀장) | 팀 총괄 및 일정 관리, 카톡방 개설 |
| --- | --- |
| 백승엽 (HW/서기) | 회의록 작성, 하드웨어 역할 파악 |
| 김태성 (앱) | 모바일 앱 개발 역할 확인 및 기술 스택 탐색 |
| 왕상민 (네트워크) | 네트워크 구성 역할 파악 |
| 신수형 (AI) | AI 알고리즘 역할 파악 |

## 5. 결과 및 성과

- 팀 구성 및 역할 분담 완료

- 경진대회 일정 파악 완료

- IoT+AI 프로젝트 방향 초안 설정

## 6. 문제점 및 해결 과정

- 팀명 미결정 → 다음 주까지 확정 예정

- 프로젝트 주제 방향성 미확정 → 입상작 조사 후 트렌드 분석으로 구체화 예정

## 7. 다음 주 계획

- 팀명 확정 (3월 25일 10시 회의)

- 2023~2025년 입상작 트렌드 분석 결과 발표

- 개인별 탐색 키워드 지정

## 8. 첨부 자료

해당 없음