# 캡스톤디자인 주차별 진행 보고서

| 주차 | 5주차 |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.04.01 ~ 2026.04.07 |
| 팀명 | (추후 확정 예정) |
| 작성자 | 김태성 |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |

## 1. 기본 정보

- 5주차 수업

- ICEE 캡스톤디자인 연계사업 신청 안내

- 다학제융합형 우선 신청 (사회복지학과 인원 1명 추가)

- 예산: H/W 130만원 이내 / S/W 90만원 이내

- 1차 신청 4월 14일 / 2차 신청 4월 27일

## 2. 이번 주 목표

- 왕상민 발표 (사회문제)

- 교수님 제안 주제 검토

- ICEE 신청 준비

- 노인 보행 모니터링 자료 조사

## 3. 진행 내용

- [왕상민] 자연재해·식량 안보 주제 발표 → 목적 불명확 등 피드백 수렴

- [김태성] 시각장애인 이동 및 의료 접근성 향상 IoT 시스템 발표

- [교수님 제안] "일상생활 데이터와 강건한 모델링을 통한 이동건강 상태 변화 모니터링 시스템"

- 교수님: 현재 사회복지사가 직접 방문해 상태 체크 → 스마트워치로 움직임 데이터 수집 후 AI 분석 알람 시스템 구축

- 피드백: 기존 시스템과 차별성 부족 문제 제기

- ICEE 연계사업 신청 일정 및 예산 확인

## 4. 개인별 수행 작업

| 왕상민 | 자연재해·식량 안보 주제 발표, 피드백 수렴 후 주제 보완 |
| --- | --- |
| 김태성 | 시각장애인 IoT 시스템 발표, 각 슬라이드 의미 보강 과제 |
| 김미현 | ICEE 신청서 준비 보조, 다학제 인원 섭외 |
| 백승엽 | 노인 보행 모니터링 현황 자료 조사 |
| 신수형 | 교수님 제안 주제 AI 적용 방향 검토 |

## 5. 결과 및 성과

- ICEE 캡스톤디자인 연계사업 신청 정보 파악

- 교수님 제안 주제 도출: 이동건강 상태 변화 모니터링 시스템

- 예산 구조 확인 (H/W 130만원, S/W 90만원)

## 6. 문제점 및 해결 과정

- 왕상민 주제: 대피 시스템과 식량 안보 목적 불명확 → 주제 수정 필요

- 기존 스마트워치 제품과 차별성 부족 → 시스템(연결 구조) 관점으로 차별화

- 카톡·문자 사용 통계 자료 부족 → 보강 필요

## 7. 다음 주 계획

- 교수님 제안 주제로 팀 방향 확정 논의

- 4월 10일 ICEE 신청서 제출

- 스마트워치 탐색 (백승엽) 및 시스템 구성도 초안 (김미현)

## 8. 첨부 자료

해당 없음