# 캡스톤디자인 주차별 진행 보고서

| 주차 | 6주차 |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.04.08 ~ 2026.04.14 |
| 팀명 | (추후 확정 예정) |
| 작성자 | 김태성 |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |

## 1. 기본 정보

- 6주차 수업

- 프로젝트 주제 최종 확정

- 4월 10일 ICEE 신청서 제출

## 2. 이번 주 목표

- 교수님 제안 주제로 방향 확정

- ICEE 신청서 제출 (4/10)

- 스마트워치 탐색 및 시스템 구성도 초안 작성

## 3. 진행 내용

- 주제 최종 확정: "일상생활 데이터와 강건한 모델링을 통한 이동건강 상태 변화 모니터링 시스템"

- 4월 10일 신청서 제출 완료

- 시스템 흐름: 스마트워치 데이터 수집 → 베이스스테이션(상시 인터넷 연결) 전달 → AI 분석 → 알림

- [백승엽] 스마트워치 탐색: 가속도·자이로 센서 필수, SDK 제공 모델, 심박수 가능 모델 우선, 4/9까지 제출

- [김미현] 시스템 구성도 구상: 워치→베이스스테이션→서버 흐름, 4/9까지 PPT 제출

- [신수형] 수집 데이터 AI 학습: 움직임 패턴 분석, 개인 맞춤 패턴 추후 검토

## 4. 개인별 수행 작업

| 김미현 | 시스템 구성도 PPT 작성 및 교수님 이메일 제출 (4/9) |
| --- | --- |
| 백승엽 | 스마트워치 모델 탐색(가속도·자이로·심박·SDK) 한글 파일 제출 (4/9) |
| 김태성 | 스마트워치 데이터 수신 앱 개발 방향 탐색 |
| 왕상민 | 베이스스테이션~서버 통신 방법 탐색 |
| 신수형 | AI 움직임 패턴 학습 방법 탐색 |

## 5. 결과 및 성과

- 프로젝트 주제 최종 확정

- ICEE 신청서 제출

- 역할별 세부 과제 부여 완료

## 6. 문제점 및 해결 과정

- 스마트워치 SDK 접근 권한 확보 여부 불확실 → 탐색 후 판단

- 시스템 구성도 구체화 필요 → 김미현 초안 기반 보완 예정

## 7. 다음 주 계획

- 스마트워치 탐색 결과 발표 (백승엽)

- 시스템 구성도 발표 및 피드백 (김미현)

- 역할별 세부 기술 탐색 진행

## 8. 첨부 자료

해당 없음