# 캡스톤디자인 주차별 진행 보고서

| 주차 | 7주차 |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.04.15 ~ 2026.04.21 |
| 팀명 | (추후 확정 예정) |
| 작성자 | 김태성 |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |

## 1. 기본 정보

- 7주차 수업

- ICEE 신청서 반려 (지원금으로 스마트워치 구매 불가)

- 예산 재구성: Jetson Nano 50만원 + SSD 1TB 40만원 (총 130만원)

- 시스템 구성도 수정 완료

## 2. 이번 주 목표

- 신청서 수정 및 재제출 준비

- 시스템 구성도 보완

- 역할별 기술 탐색 착수

## 3. 진행 내용

- ICEE 신청서 반려: 지원금으로 스마트워치 구매 불가 통보

- 예산 수정: Jetson Nano 50만원 + SSD 1TB 40만원으로 재구성, 신청서 수정 예정

- 시스템 구성도 수정 사항: 블루투스 아이콘 제거, 이상 감지→알림 생성 화살표 추가, 사회복지사 단말기 연결 화살표 추가

- [신수형] Nvidia Jetson Nano를 이용한 AI 모델 구동 방안 제시

- [백승엽] 스마트워치 데이터 전달 API 탐색

- [김태성] 3축 가속도+각속도(총 6개 정보) 출력 테스트 앱 제작, 스마트폰→Jetson Nano 전송 방법 탐색

- [왕상민] Jetson Nano→서버 데이터 전달 방법 탐색, DB 구축 탐색

## 4. 개인별 수행 작업

| 김미현 | 시스템 구성도 수정, 도움 요청 대응, 참고문헌서 작성 준비 |
| --- | --- |
| 백승엽 | 스마트워치 데이터 전달 API 탐색 |
| 김태성 | 6축 센서(가속도3+각속도3) 테스트 앱 제작, 폰→Jetson 전송 방법 탐색 |
| 왕상민 | Jetson Nano→중앙서버 전송 방법 탐색, DB 구축 |
| 신수형 | Jetson Nano 활용 AI 모델 구동 방안 제안 |

## 5. 결과 및 성과

- 시스템 구성도 1차 수정 완료

- 예산 재구성: Jetson Nano + SSD 1TB (130만원 이내)

- 역할별 기술 탐색 착수

## 6. 문제점 및 해결 과정

- 지원금으로 스마트워치 구매 불가 → Jetson Nano·SSD 중심으로 예산 변경

- 스마트워치 데이터 수집 방법 미확정 → API/SDK 탐색 진행 중

## 7. 다음 주 계획

- 교수님 연구실에서 Galaxy Watch 수령 (백승엽)

- Samsung Health SDK 권한 확보

- 6축 센서 테스트 앱 완성 (김태성)

- Jetson Nano→서버 전송 방법 구체화 (왕상민)

## 8. 첨부 자료

해당 없음