# 캡스톤디자인 주차별 진행 보고서

| 주차 | 8주차 |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.04.22 ~ 2026.04.28 |
| 팀명 | (추후 확정 예정) |
| 작성자 | 김태성 |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |

## 1. 기본 정보

- 8주차 수업

- Galaxy Watch 3개 확보: 교수님 2개(Galaxy Watch), 김미현 1개(Galaxy Watch 7)

- 5월 27일 수업 종료 예정 (이후 프로젝트 지속 여부 논의)

- 워치+폰은 Jetson Nano 케이스에 수납하여 외부 접근 차단

## 2. 이번 주 목표

- Galaxy Watch 수령 및 데이터 수집 환경 구축

- 역할별 기술 스택 탐색 진행

- 폰↔Jetson Nano 통신 방법 확정

## 3. 진행 내용

- [백승엽] 교수님 연구실에서 Galaxy Watch 2개 수령, Samsung Health SDK 권한 확보 시도

- [백승엽] API 데이터 수집 방법 탐색 후 김태성에게 전달

- [김태성] 가속도 3축 + 각속도 3축 = 총 6개 센서 정보 출력 테스트 앱 제작

- [김태성] 스마트폰→Jetson Nano 데이터 전송 방법 탐색

- [신수형] 워치→Jetson Nano 직접 전송 가능성 확인, 더미 데이터 활용 서버 분석 테스트

- [왕상민] Jetson Nano→서버 전송 방법 탐색, DB 구축 (SQLite/PostgreSQL 검토)

- [김미현] 참고문헌서 작성, 예산 계산

- 7~8월 온라인(Zoom) 진행, 5월 27일까지 의견 전달 요청

## 4. 개인별 수행 작업

| 백승엽 | Galaxy Watch 2개 수령, Samsung SDK 권한 확보, API 탐색 결과 공유 |
| --- | --- |
| 김태성 | 6축 센서 출력 테스트 앱 제작, 스마트폰→Jetson Nano 전송 탐색 |
| 신수형 | 워치→Jetson Nano 직접 전송 가능성 확인, 더미 데이터 서버 분석 |
| 왕상민 | Jetson Nano→서버 전송 탐색, DB 구조 설계 |
| 김미현 | 참고문헌서 작성, 예산 계산, 팀원 지원 |

## 5. 결과 및 성과

- Galaxy Watch 3개 확보 (실착용 데이터 수집 준비 완료)

- 6축 센서 테스트 앱 제작 진행

- DB 구조 탐색 시작

## 6. 문제점 및 해결 과정

- Samsung SDK 권한 확보 불확실 → 확보 시 추가 센서 데이터 활용 가능

- Jetson Nano 외부 접속 불가 → 중계 서버 방법 탐색 필요

- 5월 27일 이후 프로젝트 지속 여부 미결 → 6월 초까지 의견 전달

## 7. 다음 주 계획

- Galaxy Watch 실착용 데이터 수집 테스트

- 스마트폰↔Jetson Nano 통신 방법 확정

- 5월 27일 이후 프로젝트 지속 여부 팀장에게 의견 전달

## 8. 첨부 자료

해당 없음