# 캡스톤디자인 주차별 진행 보고서

| 주차 | 11주차 |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.05.13 ~ 2026.05.19 |
| 팀명 | (추후 확정 예정) |
| 작성자 | 김태성 |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |

## 1. 기본 정보

- 11주차 수업 (9·10주차: 결원/공백, 5월 6일 수업 없음)

- 남은 미팅: 5월 20일, 5월 27일 2회

- 5월 27일 이후 프로젝트 지속 여부 팀장에게 6월 초까지 의견 전달

- 지속 시: 7~8월 온라인(Zoom), 9월 테스트 기간, 학술대회 일정 맞춤

## 2. 이번 주 목표

- 각자 진행 상황 점검 및 발표

- DB 아키텍처 확정

- 다음 주 최종 발표 준비 착수

## 3. 진행 내용

- [김태성] BT 기기 재연결 자동화 기능 구현, Jetson Nano 외부 접속 중계 방법 탐색, 면담(복지사) 기획

- [왕상민] Jetson Nano→중앙서버 연결 방법 탐색, 통신에 적합한 DB 탐색

- [백승엽] 스마트폰↔Jetson Nano 통신 방법 탐색, 시행착오 과정 정리 발표 예정

- [신수형] 공개 데이터 기반 AI 모델 학습 진행

- [김미현] Firebase 유료화로 SQLite(Jetson Nano) / PostgreSQL(중앙 서버) 구조 결정

- 작업 막힌 부분 포장 없이 그대로 제출, 납득 가능한 근거 첨부 원칙 확인

## 4. 개인별 수행 작업

| 김태성 | BT 자동 재연결 구현, Jetson Nano 외부접속 중계 탐색, 복지사 면담 기획 |
| --- | --- |
| 왕상민 | Jetson→서버 연결 탐색, DB 선정 (Firebase 유료화 이슈 처리) |
| 백승엽 | 폰↔Jetson 통신 탐색, 시행착오 발표 준비 |
| 신수형 | 공개 데이터로 AI 모델 학습, 팀원과 정보 공유 |
| 김미현 | DB 결정: SQLite(Jetson) + PostgreSQL(서버), 교수님 질문 대응 지원 |

## 5. 결과 및 성과

- DB 아키텍처 확정: Jetson Nano(SQLite) + 중앙 서버(PostgreSQL)

- Firebase → SQLite/PostgreSQL 전환 결정

- 각자 역할별 기술 탐색 진행 중

## 6. 문제점 및 해결 과정

- Firebase 유료화 → SQLite + PostgreSQL로 전환

- Jetson Nano 외부 접속 불가 → Reverse Proxy/VPN 등 중계 방법 탐색 중

- 복지사 면담 일정 미확정 → 5월 27일 이전 스토리보드 제작 후 면담 진행

## 7. 다음 주 계획

- 5월 27일 최종 발표: 지금까지 작업 내용 PPT 정리

- 활동 제출용 자료(PPT/PDF) 개인별 준비

- 김태성: 스토리보드 제작 완료

- 김미현: 5월 21일 오후 4시 교수님 미팅

## 8. 첨부 자료

해당 없음