# 캡스톤디자인 주차별 진행 보고서

| 주차 | 12주차 |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.05.20 ~ 2026.05.26 |
| 팀명 | (추후 확정 예정) |
| 작성자 | 김태성 |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |

## 1. 기본 정보

- 12주차 수업 (최종 주차)

- 5월 27일 10시 30분 최종 발표

- 발표 내용: 지금까지 작업 내용 PPT 정리 + 활동 제출용 자료(PPT/PDF)

- 교수님 제시 가이드라인 숙지 및 발표 준비 완료

## 2. 이번 주 목표

- 5월 27일 최종 발표 준비 완료

- 개인별 활동 제출용 자료 준비

- 스토리보드 및 복지사 면담 진행

## 3. 진행 내용

- [김태성] 스토리보드 제작 우선, 사회복지사 면담(앱 필요 기능 파악), 면담 불가 시 대체 근거 준비

- [김미현] 5월 21일 오후 4시 교수님 미팅 예정

- 교수님 가이드라인: 작업한 내용 PDF/PPT로 정리 후 카톡 업로드, TV 연결 기기에서 발표

- 프로젝트 완성보다 과정과 경험에 중점

- 막힌 부분 포장 없이 그대로 제출, 납득 가능한 근거 첨부

## 4. 개인별 수행 작업

| 김태성 | 스토리보드 제작, 사회복지사 면담(또는 대체 근거), 발표 자료 준비 |
| --- | --- |
| 김미현 | 5/21 교수님 미팅, 팀 발표 자료 총괄 |
| 백승엽 | 폰↔Jetson 통신 탐색 결과 발표 자료 준비 |
| 왕상민 | Jetson→서버 연결 결과 발표 자료 준비 |
| 신수형 | AI 모델 학습 결과 발표 자료 준비 |

## 5. 결과 및 성과

- 12주차까지 누적 성과: 시스템 구성도 완성, Galaxy Watch 3개 확보, 6축 센서 앱 제작, DB 아키텍처 확정

- 발표 자료 준비 진행 중

- 스토리보드 제작 진행 중

## 6. 문제점 및 해결 과정

- 복지사 면담 불가 시 → 대체 근거(기존 복지 현황 자료 등) 준비

- 통합 테스트 미완료 → 7~8월 온라인 집중 개발로 보완 예정

## 7. 다음 주 계획

- 5월 27일 최종 발표 (10:30 시작)

- 6월 초: 프로젝트 지속 여부 최종 결정

- 7~8월: 온라인(Zoom) 집중 개발 (앱·AI·서버 통합)

- 9월: 시스템 통합 테스트

- 10월 31일: 학술 논문 마감 (3페이지)

## 8. 첨부 자료

해당 없음