# 캡스톤디자인 주차별 진행 보고서

| 주차 | 9주차 |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.04.29 ~ 2026.05.05 |
| 팀명 | (추후 확정 예정) |
| 작성자 | 김태성 |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |

## 1. 기본 정보

- 9주차 수업 (2026.04.29)

- 김태성: 버스 시간표 변경으로 인해 9시 버스를 놓쳐 수업 불참 (사전 양해 요청)

- 불참 전 조사한 스마트워치 OS 비교 및 API 분석 결과를 팀 카톡방에 공유

- 삼성 파트너 승인 관련 사항: 지난 주 금요일 교수님께 대면 보고 완료

## 2. 이번 주 목표

- 스마트워치 OS별(Tizen / Wear OS) 차이 비교 및 대응 방안 도출

- 삼성 파트너 승인 필요 센서 항목 최종 확인

- 데이터 수집 API 정리 및 팀 공유

- 각자 진행 상황 점검 및 다음 단계 준비

## 3. 진행 내용

※ 김태성 수업 불참으로 인해, 사전 조사한 내용을 아래와 같이 정리하여 제출합니다.

▶ 워치 OS 비교 (Tizen OS vs Wear OS)

- 교수님 제공 워치(Galaxy Watch 1·3세대): Tizen OS 기반

- 기존 조사 워치(Galaxy Watch 4세대 이상): Wear OS 기반

- 1·3세대와 4세대 이상을 동시 지원하려면 Tizen용 앱을 별도로 추가 제작해야 함

▶ 데이터 유실 방지

- Wear OS: DataItem API가 연결 단절 시에도 데이터를 자체 관리 → 재연결 시 자동 전송 (저번 주 교수님 언급 기능을 플랫폼이 자동 처리)

- Tizen OS: 연결 단절 시 데이터를 로컬에 수집하고, 재연결 시 전송하는 로직을 앱 내에서 직접 구현해야 함

▶ 데이터 구조 (OS 간 포맷 차이)

- Wear OS와 Tizen OS는 데이터 전송 포맷이 상이함

- 모바일 앱에서 두 OS로부터 오는 데이터를 모두 파싱할 수 있도록 핸들러 2종 구현 필요

▶ 삼성 파트너 승인 확인

- 가속도 센서 및 자이로 센서 데이터: 별도의 삼성 파트너 승인 없이 사용 가능 확인

- 지난 주 금요일(2026.04.24) 교수님께 대면 보고 완료

▶ API 정리

- 필요한 API 종류(가속도, 자이로, 심박 등) 및 사용법을 PPT 자료로 정리하여 팀 카톡방에 공유 완료

## 4. 개인별 수행 작업

| 김미현 | 수업 참석, 회의 진행 (내용 미확인) |
| --- | --- |
| 백승엽 | 수업 참석 및 역할별 진행 사항 보고 (내용 미확인) |
| 김태성 | Tizen/Wear OS 비교, 데이터 유실 방지 로직 분석, API 정리 PPT 작성 및 공유, 삼성 파트너 승인 확인 |
| 왕상민 | 수업 참석 및 역할별 진행 사항 보고 (내용 미확인) |
| 신수형 | 수업 참석 및 역할별 진행 사항 보고 (내용 미확인) |

## 5. 결과 및 성과

- Tizen OS(Watch 1·3) 대응: 별도 앱 제작 및 데이터 유실 방지 로직 직접 구현 방향 확정

- Wear OS(Watch 4+): DataItem API 활용으로 데이터 유실 방지 자동 처리 가능 확인

- 가속도·자이로 센서: 삼성 파트너 승인 불필요 확인 → 즉시 개발 착수 가능

- API 사용법 PPT 정리 완료 및 팀 공유

## 6. 문제점 및 해결 과정

- [문제] 교수님 제공 워치(Tizen OS)와 팀 보유 워치(Wear OS) OS 불일치

- → 해결 방향: Tizen용 데이터 수집 앱 추가 제작 + 모바일 앱에서 두 포맷 동시 처리

- [문제] Tizen OS 연결 단절 시 데이터 유실 가능성

- → 해결 방향: 연결 단절 감지 → 로컬 큐 저장 → 재연결 시 자동 전송 로직 직접 구현

- [문제] 김태성 9주차 수업 불참 (버스 시간표 미숙지)

- → 조사 결과를 사전에 팀 카톡방에 공유하여 팀 진행에 최소한의 지장이 없도록 조치

## 7. 다음 주 계획

※ 10주차(5월 6일)는 수업 없음. 11주차(5월 13일)에 재개.

- Tizen OS용 데이터 수집 앱 개발 착수 (김태성)

- Wear OS DataItem API 연동 테스트 (김태성)

- 모바일 앱에서 Tizen/Wear OS 데이터 포맷 이중 처리 구조 설계

- 11주차 발표 준비: 각자 진행 상황 PPT 정리

## 8. 첨부 자료

- 스마트워치 API 정리 PPT (팀 카톡방 공유 완료)

- · Tizen OS: Samsung Wearable SDK 가속도·자이로 API 사용법

- · Wear OS: SensorManager / DataItem API 사용법